**План выполнения работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услуг, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом за 2014 год**

ГБУ «Жилищник района Текстильщики»

109518, Саратовская ул., д.5, к.2

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Фактическая периодичность работ (услуг) | Единица измерения работ (услуг) | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Фактическая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб | Сведения о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей  | 247  | КВ. М  | 176  | 2,11  | 91,726  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа  | 52  | КВ. М  | 614  | 1,84  | 58,748  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов  | 52  | КВ. М  | 64  | 2,84  | 9,452  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода  | 1  | ШТ.  | 20  | 18,17  | 0,363  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.5 | Мытье пола кабины лифта  | 1  | КВ. М  | 3,6  | 3,01  | 0,011  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.6 | Мытье лестничных площадок  | 0  | КВ. М  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.6 | Мытье лестничных площадок |  |
| Начало формыКонец формы1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей  | 12  |  | 176  | 3  | 6,336  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа  | 12  |  | 614  | 2,35  | 17,315  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.7 | Мытье окон  | 1  | КВ. М  | 96  | 7,75  | 0,744  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.8 | Влажная протирка стен  | 1  | КВ. М  | 2212  | 2,57  | 5,685  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках  | 1  | КХ  | 144  | 1,6  | 0,23  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.10 | Мытье дверей  | 1  | КВ. М  | 57,6  | 3,76  | 0,217  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.11 | Мытье подоконников  | 2  | КВ. М  | 63,4  | 3,74  | 0,474  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.12 | Мытье оконных решеток  | 1  | КВ. М  | 6  | 3,6  | 0,022  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.13 | Мытье чердачных лестниц  | 1  | КВ. М  | 12  | 2,42  | 0,029  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков  | 1  | КВ. М  | 64  | 2,3  | 0,147  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.15 | Мытье отопительных приборов  | 2  | КВ. М  | 10  | 4,65  | 0,093  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.16 | Мытье слаботочных устройств  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.17 | Мытье почтовых ящиков  | 1  | КВ. М  | 6  | 1,86  | 0,011  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| 1.19 | Очистка водосточных труб |  |
| Начало формыКонец формы1.19.1 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения  | 2  | ШТ.  | 1  | 63,04  | 0,126  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.19.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения  | 2  | ШТ.  | 1  | 63,04  | 0,126  |  |  |
| 1.20 | Очистка кровли |  |
| Начало формыКонец формы1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш  | 0  | М  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.20.2 | Сбивание сосулек  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.21 | Уборка чердачного помещения  | 1  | КВ. М  | 922  | 1,22  | 1,125  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.22 | Уборка подвального помещения  | 1  | КВ. М  | 922,2  | 1,22  | 1,125  |  |  |
| 1.23 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы1.23.1 | Уборка мусороприемных камер  | 1  |  | 4  | 7,68  | 0,031  |  |  |
| Начало формыКонец формы1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 1: |  |  |  |
| 2 | Работы по сбору и вывозу ТБО |
| Начало формыКонец формы2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов  | 1  | КУБ. М  | 0  | 0  | 93,47  |  |  |
| 2.2 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 2: |  |  |  |
| 3 | Работы по сбору и вывозу КГМ |
| Начало формыКонец формы3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора  | 1  | КУБ. М  | 0  | 0  | 63,4  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 3: |  |  |  |
| 4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД |
| 4.1 | Фундамент |  |
| 4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков |  |
| Начало формыКонец формы4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток  | 1  | ШТ.  | 15  | 480,78  | 7,212  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы  | 1  | ШТ.  | 2  | 480,78  | 0,962  |  |  |
| 4.2 | Стены и фасад |  |
| Начало формыКонец формы4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков  | 0  | ШТ.  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.3 | Ремонт фасадов  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.4 | Ремонт цоколей  | 1  | ШТ.  | 4  | 327,65  | 1,311  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.5 | Окраска, промывка фасадов  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.6 | Окраска, промывка цоколей  | 1  | ШТ.  | 141  | 6,61  | 0,932  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.7 | Замена домовых знаков  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.8 | Замена уличных указателей  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| 4.3 | Перекрытия |  |
| Начало формыКонец формы4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.3.2 | Заделка швов и трещин  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.3.3 | Укрепление и окраска  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| 4.4 | Крыши |  |
| Начало формыКонец формы4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы,  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.2 | Антисептирование и антиперирование  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.3 | Замена элементов наружного водостока  |  | М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.6 | Ремонт освещения  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.8 | Ремонт вентиляции  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| 4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |  |
| Начало формыКонец формы4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования  | 1  | ШТ.  | 0,8  | 57,95  | 0,046  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования  | 1  | ШТ.  | 5  | 258,28  | 1,291  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| 4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |
| Начало формыКонец формы4.6.1 | Восстановление лестницы  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.2 | Замена лестницы  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.3 | Восстановление пандуса  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.4 | Замена пандуса  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.5 | Восстановление крыльца  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.6 | Замена крыльца  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.9 | Восстановление подвалов  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.12 | Восстановление лестничных клеток  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.13 | Замена лестничных клеток  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| 4.7 | Ремонт чердаков, подвалов |  |
| Начало формыКонец формы4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях  | 1  | ШТ.  | 9  | 204,69  | 1,842  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях  | 1  | ШТ.  | 14  | 204,69  | 2,866  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| 4.8 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды  | 1  |  | 0,8  | 57,95  | 0,046  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома  | 1  |  | 50,55  | 132,73  | 6,71  |  |  |
| Начало формыКонец формы4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов  | 1  |  | 4  | 132,73  | 0,531  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 4: |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
| 5.1 | Ремонт водосточных труб |  |
| Начало формыКонец формы5.1.1 | Укрепление водосточных труб  |  | М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.1.2 | Укрепление колен  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.1.3 | Укрепление воронок  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.2 | Консервация системы центрального отопления  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров  |  | КУБ. М  |  |  | 288,71  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов  |  | М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов  | 1  | ШТ.  | 142  | 11,71  | 1,663  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов  | 1  | КВ. М  | 24,58  | 1,48  | 0,036  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов  |  | М  |  |  | 540,29  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.10 | Прочистка канализационного лежака  |  | М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.13 | Проверка изоляции проводов  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.14 | Замеры сопротивления  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.17 | Обслуживание ламп-сигналов  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| 5.24 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода  | 1  |  | 95,4  | 11,8  | 1,126  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода  | 1  |  | 95,4  | 183,71  | 17,526  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников  | 1  |  | 4  | 24,38  | 0,098  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.8 | Устранение засора  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.9 | Ремонт мусоропроводов  | 1  |  | 4  | 410,26  | 1,641  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)  | 1  |  | 2,84  | 531,53  | 1,51  |  |  |
| Начало формыКонец формы5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 5: |  |  |  |
| 6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования  | 0  | ШТ.  | 0  | 0  | 134,24  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 6: |  |  |  |
| 7 | Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах  | 0  |  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности  | 0  | ШТ.  | 0  | 0  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 7: |  |  |  |
| 8 | Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах  |  | КХ  |  |  | 15,62  |  |  |
| Начало формыКонец формы8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 8: |  |  |  |
| 9 | Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома  |  | ШТ.  |  |  | 66,6  |  |  |
| Начало формыКонец формы9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 9: |  |  |  |
| 10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы10.1 | Устранение аварии  |  |  |  |  | 27,25  |  |  |
| Начало формыКонец формы10.2 | Выполнение заявок населения  |  |  |  |  | 0  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 10: |  |  |  |
| 11 | Расход электроэнергии |
| Начало формыКонец формы11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)  |  |  |  |  | 118,63  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 11: |  |  |  |
| 12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды |
| 12.2 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды  |  |  |  |  | 35,49  |  |  |
| Начало формыКонец формы12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 12: |  |  |  |
| 13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы13.1 | Дератизация  |  | ШТ.  |  |  | 6,42  |  |  |
| Начало формыКонец формы13.2 | Дезинсекция  |  | ШТ.  |  |  | 2,75  |  |  |
| Начало формыКонец формы13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| 13.4 | Иное |  |
| Начало формыКонец формы13.4.1 | Техническая инвентаризация  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало формыКонец формы13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 13: |  |  |  |
| 14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД |
| Начало формыКонец формы14.1 | Подметание земельного участка в летний период  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.2 | Полив тротуаров  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.5 | Полив газонов  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.6 | Стрижка газонов  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.7 | Подрезка деревьев и кустов  |  | ШТ.  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства  |  | КХ  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.9 | Сдвижка и подметание снега  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
| Начало формыКонец формы14.10 | Ликвидация скользкости  |  | КВ. М  |  |  | 0  |  |  |
|  | Начало формыКонец формыИТОГО по разделу 14: |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ОТЧЕТУ: |  |  |  |